# X01 随机化实现与当前交接审阅

审阅日期 2026-09-29    任务 X-01

# 一 当前结论

X-01保留原软件与合成范围DONE。两工具实际移入Agent，旧README原文归档；41项专项及384条原清单检查通过，新目录复现拒绝覆盖。正式清单、实名权限、Level C和阶段三实时策略仍未交付。

约4人日，原实施Codex，依赖P-01/A-03-SPEC/G-02。当前结构整理不改变任务签收或外部活动资格；合成192条每阶段不是最终招募人数。

# 二 目标与完成标准

AC1阶段一每48条完整块两条件各24排列一次、阶段三独立清单；AC2三项资格证据后揭示且概率可重建；AC3按分配平衡，重复、错版、耗尽失败关闭。当前实现固定48，不把任务通用可变块措辞等同任意块长。

四天依次完成分层与职责、清单生成与保管、门及原子分配联调、负例与交接。TASK附国内上手资料，真实岗位需G-05实名配置，不能由原实施或审核姓名推定。

# 三 实际交付

建立TASK及五目录、当前行为说明/JSON、原件引用和交接测试。verify_x01.py、generate_evidence.py实际迁入execution，测试消费者改读新路径；业务、Schema、六份原合成证据及历史签署未改。

原README按字节归档，模块入口改为当前导航。合成复现必须指定不存在的新目录、文件排他创建，不再直接覆盖原签署材料。

# 四 执行过程与关键决定

实际清单只支持stage_1/stage_3；阶段一每臂覆盖24排列，阶段三frozen_policy清单序列为null。其回执拒绝转换为完整会话分配，X-03须供真实动态策略，不曲解为回退序列。

均衡顺序的位置概率1/4、1/3、1/2、1；random_draw是动作区间中点见证而非真实在线抽样日志，state_snapshot_hash不是生理状态哈希。策略不能借固定序列帮助函数冒充实时概率。

# 五 验证与结果

41项专项通过，含8项当前交接/实际CLI/原件保护检查及33项既有随机化测试。两份原清单384条、六产物内容重建及重复输出目录拒绝通过。

根pytest635项通过；71项注册及5包61快照校验通过。初次40过1失败来自UTF-8子进程被GBK解码，修复测试显式编码并保留初次输出；没有放宽覆盖拒绝断言。

# 六 偏离与修复闭环

过期模块说明和覆盖原证据的工具行为已修复；本轮迁移未修改共享随机化业务或原签署。新工具版本尚未新签收，原DONE不能代替当前变更复核。

固定48块、调用方角色检查、合成门和未冻结数值均按真实能力标注。Level C不受支持及阶段三运行接口缺口仍开放，未以标签替换绕过。

# 七 目录与文件整理

任务仅TASK与inputs/execution/evidence/outputs/archive，旧README保留原字节；两个旧工具路径不留转发副本。原Schema、共享业务、合成fixture及证据仍在唯一模块位置。

Word从Agent总结生成；注册表和冻结输入不改，SVG无业务状态变化不重绘。共享模块与旧根业务目录须在全包整理后实际迁移，整体目标尚未完成。

# 八 上下游交接

P-01消费清单哈希、索引、阶段、层、块、臂、预约许可与固定序列，仍是流程/时钟/暴露权威。G-02供去重预约，G-05落实实名权限、种子保管、仓库外存储与活动资格；U12-06/U12-11冻结前测、教学和揭示时序。

Q-03需独立Level C分配及manifest适配；X-03提供真实状态、候选概率和动态步骤接口。阶段三是可选扩展，不能阻断核心论文；按完成情况定向补格仍不允许。

# 九 审阅与责任签收

历史六轮Agent最终PASS，其自身未跑pytest，动态证据由原主工作区提供。当前Codex只实施迁移与软件复测，不冒充新独立复核；真实custodian/allocator/auditor及种子负责人仍需落实。

历史审核人 傅钧烨    日期 2026-09-06 +08:00

历史审核提交 f59c1824a934813797560fdd31e4b981cfd19f96

团队总监、独立第二人审阅原候选及已有验证结果，未表述为本人重跑；签收记录cad3e90c166f97037e12f44a4015aed37891c8b2。本轮工具修订未新增独立Agent复核或真人签收。

# 十 收尾与下一包

累计38/71、剩余33，下一X-02。原软件DONE保持；正式分层、清单、ACL、当前资格联调和真实运行未验收，根目录双层迁移继续。

# 十一 审阅来源

任务注册、真实签署、历史独立复核、随机化业务/配置/Schema、P-01及A-03/Q-03交接。本轮无新网页研究、真实活动或外部批准。

当前随机化行为与正式缺口

当前事实字段

专项复测

工具迁移与消费者影响

原签署报告