# A02 机会PF护栏与缺失统计审阅

审阅日期 2026-09-29    任务 A-02

# 一 当前结论

A-02仍WAIT_DEP、未领取。旧统计计划已原文归档，29项专项通过；主要PANAS、PF护栏及SCCI分开报告。两分析集、100次候选插补和敏感性完整流水线未交付，U12-04签收不等于本包完成。

前置A-01，5人日、P-ANALYSIS；实际L3尚未交付，业务状态与责任人不变。当前读到的是候选规格和功效工具，不是完整机会护栏与缺失处理实现。

# 二 目标与完成标准

AC1机会分母与技术不可观测分别建模；AC2继承非劣候选界值有依据且两分析集可重建；AC3护栏失败仍计算和报告独立PANAS主要比较。交付合成报告、模型测试、偏移网格和复现命令。

五天按字段与冻结对齐、计数及两分析集、插补合并、偏移敏感性、下游复跑及签收推进。国内技能资料在TASK.md，不虚构领取或预填通过。

# 三 实际交付

建立TASK和五目录，当前统计合同JSON/Markdown、来源、核验入口、消费者影响与原文迁移记录。旧统计计划实际归档，原位置导航当前A-02及U12-04候选。

历史v1.1验证器仅改统计文件读取位置，不放宽旧规则。U12-04原始代码、签署与A-03冻结SPEC未修改；没有新增业务插补或分析集流水线。

# 四 执行过程与关键决定

S-02三态、应有分母、完成率、可观测PF与保守PF定义保持一致。零分母标缺失，设备不可观测不改为执行失败，不从应有分母删除；四模块权重各25%，缺模块不重平均。

PANAS主要比较与PF护栏分开。0.075为待论证候选，整体平均不能推出每模块非劣；SCCI为操纵检查，不用旧Gate 1→2门序挡住预设情绪结果。

# 五 验证与结果

29项专项通过：11项本包现状/归档/合成工具检查和18项U12-04既有合同测试。候选SAP一致性、历史v1.1校验通过；结果及环境见evidence/verification.json。

实际调用合成工具，确认缺失后测用前测代填、观测集仅按后测是否可观测筛选。固定种子正向、反向、零效应三情景重复结果相同；这不是100次MI、MNAR或完整四模块分析集验收。

# 六 偏离与修复闭环

旧统计计划与研究v1.2结果中心冲突，已原文归档并改当前入口。非劣界、最终N、缺失机制和合并估计规则未冻结；等效默认关闭，未显著不能写成等效或反向优效。

U12-04的PRIMARY_CONSERVATIVE只是合成前测代填情景，名称不保证实际偏倚保守；OBSERVED_CASE不等于完整四模块资格。当前交接明确两者不能替代A-02交付，不改历史签收结论。

# 七 目录与文件整理

旧统计原件按迁移前字节哈希保留，原路径当前导航链接可用。inputs/execution/evidence/outputs/archive职责固定，Agent事实先更新，再生成Word。

A-03及其他在研快照不刷新；U12-04原工具已归档，活动SAP与功效实现已迁入Agent层并订正，新修订不继承原签名。其他业务和共享目录仍待总体根迁移。

# 八 上下游交接

A-01交L3、原分配、问卷引用及机会三态/缺失原因；A-02分别重建全部随机分配与完整四模块集，不按结果方向筛人。量表缺失与过程缺失分开，设备失败不自动删除有效PANAS。

U12-04供候选SAP，U12-11/G-03完成数值冻结；A-05消费锁定分析集与敏感性结果，Z-01复现合成样例。A-03旧有序门只属原范围，冻结输入不自动追认本次新规则。

仍需实际两集构建、有界MI及合并、偏移网格/tipping point、不可估计处理与下游复跑。所有结果按实际证据交接，不能用候选100次或旧N写成正式完成。

# 九 审阅与责任签收

无本包真实领取、完整业务实现或签收。傅钧烨2026-09-21签收U12-04的范围是候选SAP及合成证据，不转移给A-02。WAIT_DEP保持，不代填独立复核或真人结论。

历史审核人 未签署    日期 尚未发生

Codex审阅实际候选合同与合成工具，执行口径/归档核验；没有A-02真实数据分析、正式冻结或真人签署。U12-04历史签收只保留原范围。

# 十 收尾与下一包

本包首次整理时31/71、下一A-03；当前随U12-04活动修订联动更新Word，全局队列读normalization-progress.json。正式两分析集与缺失流水线仍未交付，整体根目录迁移继续。

# 十一 审阅来源

依据当前注册表、研究v1.2、S-02定义、A-01交接、U12-04实际合同/SAP/功效代码和签署元数据；历史统计与A-03 SPEC用于定位偏离而不是当前冻结值。

当前PF与缺失统计交接

范围与未冻结字段

实际专项与回归结果

历史签收及下游影响

过程验收与学习资料