# V02 四天气场景与呼吸提示设计交接审阅

审阅日期 2026-09-28    任务 V-02

# 一 当前结论

保留V-02原DONE及设计签收。历史校验器迁入Agent，当前交接明确V-04固定镜头、独立素材和fade有效时间复色优先于旧稿；新旧设计校验及26项回归通过。真实呈现、许可及教学接入仍由下游完成。

原负责人Codex Agent、约4人日，本轮沿用原DONE，不改变注册状态。新入口整理后续已确认裁定，原签名不转移到新的运行或研究时序。

# 二 目标与完成标准

AC1四个稳定ID各映射一个顺序无关场景和核心机制，体验无手部操作；AC2双条件互斥并匹配目标、算法、时序、音频与累计；AC3资产与许可明确，F-05承担v2.2、V-03排序风险、U-03验证切片。

所需概念设计、场景映射、控制变量与资产规划；国内资料沿用L-UNITYLEARN及L-RESEARCH，可点击统一学习资料入口。

# 三 实际交付

TASK及五目录齐备；历史校验器实际迁入execution，删除旧99入口并修正V-01重跑引用。当前场景JSON和使用说明位于outputs；四次命令结果在evidence。

原26项ADR、四场景规格、决策日志、独立复核和签署保持原件，不用当前文档回改历史。

# 四 执行过程与关键决定

对比V-02原v1.0和V-04已采用合同，三项后续裁定优先：四天气固定镜头、完整底图加独立RGBA素材、fade复色随模块有效时间。

水系目标和实际仍承担双吸长呼步骤，累计轮廓纹理独立。天气前方表示画面中远景，不借镜头移动表现长呼气。

# 五 验证与结果

历史基线校验通过，覆盖四模块及两条件设计确认；当前交接校验通过，读取V-04来源及V-01的14节点。26项回归拒绝旧卷轴、拆层、恢复值/步骤复色、错呼吸映射、重复天气等规则误用。

本轮未运行Unity或真实设备，设计校验不证明画面和参与者结果。

# 六 偏离与修复闭环

V02-N01横向卷轴、N02拆层路线及N03累计驱动颜色均已在当前入口订正，原签收材料保留。

V02-N04旧heat/snow粗相位兼容不代表完整demo兼容，当前全部使用F-05 v2.2周期身份。教学、许可与真实呈现缺口仍交下游。

# 七 目录与文件整理

旧校验器删除且无兼容转发，当前与历史验证名称区分。共享历史来源已随治理目录迁入Agent层，根目录19/19项已迁入human/agent，当前读取和运行入口已验证，业务签收不变；未移动或刷新进行中领取快照。

# 八 上下游交接

V-01当前时序先前测再教学，后测后其他测量；教学在800秒核心外，首次条件材料前暴露登记接入仍待U12-06/X-01。R-01提供四层与结果范围，不预设原生胜出。

V-03/V-04提供风险与有效视觉，V-05/U-03至U-07实现同源双条件和回执。G-02/G-05/U-08提供许可与真实资格，条件相同算法不意味着正式不同参与者波形相同。下一规范化包V-03。

# 九 审阅与责任签收

原傅钧烨2026-08-21签收设计确认，不扩大为运行或正式构建；本轮仅Codex技术校验，没有代填新的真人签署或独立复核。

历史审核人 傅钧烨（团队总监、真实第二人）    日期 2026-08-21 +08:00

历史审核提交 c04a7be5017164ce8bdfa4ee7f0270c75bb37368

审阅3ebbdeedfd3c16688ae406d34c18e4f319f2afac及既有验证，不表述为本人重跑。本轮整理不转移该签名。

# 十 收尾与下一包

规范化71/71包、根目录迁移19/19项完成；每包Word由Agent源生成。

业务状态DONE，原签收与未交付项不变；后续按注册表和实际依赖推进。

# 十一 审阅来源

当前交接、命令证据、影响清单、原签收和国内学习资料见下列可点击来源。Word事实从Agent层生成，不仅在Word里修补旧设计。

当前场景交接

机器可读交接

本轮命令证据

消费者影响

原真实签收

国内技能资料