# V03 四层视听映射与资产基线审阅

审阅日期 2026-09-28    任务 V-03

# 一 当前结论

V-03原DONE和设计签收保留。三工具及资产测试迁入Agent，修复历史资产校验混用当前依赖与生成器覆盖签署文件的问题。当前40行对齐v2.2、固定镜头、fade有效时间复色及累计锁定；64项回归和新旧交接通过，素材许可与真实呈现仍待下游。

原负责人Codex，原包约3人日，前置V-02/R-01；DONE与傅钧烨原签收保留。本轮更新当前使用入口，不改原规划、合同和签署，不把设计确认写成运行完成。

# 二 目标与完成标准

AC1四天气四层独立且背景不泄露节律；AC2双条件信息时点和失败状态可比较，未知实际不补零；AC3七类资产登记和七维风险排序形成切片交接。

技能为反馈映射、声音设计、动态参数和资产来源规划；国内资料沿用L-UNITYLEARN/L-RESEARCH/L-DATASEC，统一学习入口见审阅来源。

# 三 实际交付

三份工具和原8项资产测试实际迁入execution，删除旧入口。current-mapping.json保留4天气×2条件×5层的40行，asset-drift.json记录57到56个直接包的真实变化。

TASK及五目录、命令证据、当前使用说明、消费者影响和Word事实源齐备；原13份ADR及签署文件保持原件。

# 四 执行过程与关键决定

旧交付校验实跑在资产生成比对失败：生成器读取当前manifest，而原台账记录签收时57包。历史复算显式读取f09f0d5候选Git原件，验证Windows CRLF证据字节；当前依赖另检56包。

生成器直接运行只写本包historical-rebuild，避免覆盖已签署JSON。当前40行补v2.2周期/步骤字段，fade累计只管独立轮廓纹理；全屏复色按有效时间，段切换不得重启累计生命周期。

# 五 验证与结果

历史准备与交付通过，实际Draft 2020-12验证开启；历史78项资产和57直接包复算通过。当前56包登记与F-05字段存在性通过，V-02当前交接通过。

64项回归包括原8项资产负测、40行来源串扰、镜头/素材/fade规则、累计锁定、四天气v2.2、重复行、历史哈希及生成器不写签署目录。未运行Unity或真实设备。

# 六 偏离与修复闭环

V03-N01历史与当前依赖混用已分开；N02生成器覆盖签署路径已改并负测。N03旧卷轴、粗相位和累计颜色在当前40行及使用说明订正，未回写历史。

原七维双评分仍支持先做fade的设计排序，但旧卷轴成本不是当前性能实测；不凭本轮技术检查改切片或宣布素材已许可。

# 七 目录与文件整理

execution包含历史生成、历史交付/准备检查、当前生成/检查和两个测试文件；输出、证据和历史保留理由分开。旧99脚本与02技术目录测试删除，不留兼容入口。

共享Unity运行实现仍保持程序集目录；原签收材料和冻结领取输入不动，根目录19/19项已迁入human/agent，当前读取和运行入口已验证，业务签收不变。

# 八 上下游交接

V-02当前场景、R-01四层与U-02累计生命周期共同约束当前映射。F-05提供实际v2.2字段；V-04后续素材、镜头和fade裁定优先，不把旧设计Schema当网络Schema。

V-05/U-03至U-07验证真实天气及同源双条件；G-02/U-08逐实例映射32素材及许可，U12-06/X-01接教学暴露。旧21设计项不是现有32素材完整清单，缺口保留。下一规范化包V-04。

# 九 审阅与责任签收

历史独立复核与傅钧烨签署只覆盖f09f0d5候选；本轮Codex技术复测不是新真人签收，没有代填新签名或新独立Agent复核。

历史审核人 傅钧烨（团队总监、真实第二人）    日期 2026-08-24 +08:00

历史审核提交 e6d642e1eacb659edd965439bad6e6f643519c0e

审阅f09f0d5f1f35c98ea447eb3545c18fbb3fb36925及已有验证，不表述为本人重跑；签名不转移到本轮新输出。

# 十 收尾与下一包

规范化71/71包、根目录迁移19/19项完成；每包Word由Agent源生成。

业务状态DONE，原签收与未交付项不变；后续按注册表和实际依赖推进。

# 十一 审阅来源

当前映射、依赖变化、实际命令、消费者影响和原签署见可点击链接；Word只从Agent事实生成，修复先落执行层。

当前四层与资产交接

当前40行映射

当前依赖变化

实跑命令证据

下游影响

原真实签收

国内技能资料