# I01 双真机完整链与外部延迟交接审阅

审阅日期 2026-09-29    任务 I-01

# 一 当前结论

I-01仍WAIT_DEP_EXTERNAL、未领取。固定五目录和真实验收交接已建立，216项交接/主机回归通过；真实双设备、八种呈现、装配、外部延迟、多小时压力及干净机器证据未交付，不构成LIVE_E2E或业务签收。

约5人日、P-INTEGRATION；原八项依赖不改。一个真实领取人负责跨模块闭环，当前负责人和复核人均未指定；本轮整理不替代团队领取。

# 二 目标与完成标准

AC1双真机在干净机器完成默认800秒四天气各一次；AC2关闭TD/Spout仍体验、采集与落盘，端口和权限负测通过；AC3外部延迟P95、偏差、漂移、不确定度及故障行为达到事前冻结目标。

五天依次核对输入及资格、装配纵向链、外部测量、故障与压力、封存重放及移交；pytest与Unity中文教程沿用原任务链接，不新增学习平台或强制工具。

# 三 实际交付

新增TASK、来源、当前装配JSON/Markdown、校验入口、主机验证与总结。检查未发现I-01专属旧活动工具，因此没有虚构删除或搬迁；共享代码和历史签署保持原位，整体收拢仍待执行。

明确同一RecordingSessionCore供控制服务与主机，真实通知留L0、L1耐久后发送遥测；TD可选但T-02原依赖仍保留。未创建设备模拟完成或伪造正式门。

# 四 执行过程与关键决定

四时间点为设备采样、主机接收、主机发送及Unity软件渲染；当前回执有rendered_monotonic_ns，但不是屏幕外部测量。跨时钟须映射，不直接相减；ACK超时不作为呈现延迟阈值。

24排列×双条件是48条主机覆盖，不等于48次真人运行。核心800秒不含前后测和教学；教学前登记暴露尚待P-01/U12-11接入，不能只靠核心start。真实配置、外部测量目标和多小时压力时长均未冻结。

# 五 验证与结果

216项通过，其中15项本包交接/负例和201项已有SessionCore/SessionStore主机测试；覆盖TCP身份、重试、端口/权限、UDP、记录及无副作用重放的既有行为。没有以主机测试替代Unity像素或双设备链。

根回归635项、注册表71项及5包61快照通过，结果见evidence/regression.json；对应方法和数量只支持软件回归。LIVE_E2E、外部屏幕、真机持续采集及干净机器仍未执行。

# 六 偏离与修复闭环

原任务仅列四时间戳与外部延迟，缺当前软件回执和显示测量的区分；当前交接明确时钟域、事件关联、P95与不确定度，未倒填阈值。泛化测试目录导航新增本包真实入口，不把他包签收称完整链完成。

首次核验完成子进程后因evidence目录不存在未保存结果，已在运行前创建固定目录并重跑；初次失败说明保留。无归档工具不虚构清理，无真实姓名不代填签收。

# 七 目录与文件整理

根任务目录只留TASK和inputs/execution/evidence/outputs/archive。工具执行写本包证据，源码仍是共享唯一模块；历史与冻结输入不改，最终根目录双层迁移统一更新引用。

当前解释由Agent事实生成Word；未发现可清理旧I-01执行脚本，archive记录实际检查与保留理由，而不是空称已迁移。业务状态未变，不重复生成SVG。

# 八 上下游交接

D-01/D-02交原始通知，S-01交时钟/SQI，S-02交Actual与在线PF；P-01定状态时钟，P-02定存储与重放，U-08交八呈现成品，T-02交可选操作台请求。接口和实际资格不能由DONE标签代替。

Q-03需要真实系统和A-03-REAL等前置；X-01/Z-01按原依赖消费完整链，当前不解锁。仓库外受限原件、活动许可归G-05及数据责任人；主机负载、签署基线和样片不代替LIVE_E2E。

# 九 审阅与责任签收

本包无真人签署或已完成声明；Codex本轮负责规范化，不接替真实设备与集成负责人。后续复核须针对实际同次证据，不能把其他任务傅钧烨签收移植到本包。

历史审核人 未签署    日期 尚未发生

Codex核对注册表、当前上游说明、真实接口fixture与主机测试；未启动Unity/TD或设备，未取得外部测量与真人签收。

# 十 收尾与下一包

规范化34/71、剩余37、下一Q-01。当前交接可用于领取和装配；真实工程关闭仍受原AC、外部门与证据约束。整体任务与根目录迁移继续。

# 十一 审阅来源

实际注册表及手册、P-01/P-02公开接口、D/S/U/T当前交接、v2.2回执fixture及Python主机测试；没有重新联网审查或新增机构批准。

当前完整链与外部测量交接

当前状态和未冻结目标

本轮主机核验

实施过程及验收工作单