# V04 分镜与完整时长预演审阅

审阅日期 2026-09-28    任务 V-04

# 一 当前结论

原DONE与傅钧烨设计签收保留。37脚本迁入Agent归档，修复旧媒体忽略规则与LFS发布冲突及新报告覆盖问题；有效样片、800秒预演和当前旅程分别说明，真实Unity旅程与许可仍交下游。

原包负责人Codex、约6人日，前置V-03。本轮只整理当前入口、迁移工具和复测，不更改研究或任务状态。

# 二 目标与完成标准

AC1无手部操作的入口、四模块与结束分镜；AC2双条件完整时序及音频/静音预演；AC3镜头目的、四层输入、声音和失败行为明确，素材不自动获得正式许可。

所需技能为分镜、Animatic、声音预演和时序审查；国内资料沿用L-UNITYLEARN/L-MARKDOWN统一入口。

# 三 实际交付

原37个Python工具迁入archive/tools并删除设计目录执行入口；新增明确白名单复测、当前使用说明、交接JSON、七项测试及Word事实源。

当前storm=B、heat=C、snow=C、fade=v5，四天气固定镜头；32份独立PNG、H3合并v2共68秒和原800秒双条件预演保留。

# 四 执行过程与关键决定

先核对原签收与有效版本，再迁移工具。归档生成器不作为当前命令；新的深度像素报告写本包runtime，原签署JSON逐字节检查不变。

验收二进制绑定当前仓库.tools并核对原FFmpeg/ffprobe身份；不修改历史锁中的旧目录。

# 五 验证与结果

H1、fade v11、三天气v2、走廊、H3固定合并v2及完整预演八项媒体门复测通过；音视频身份和深度像素检查通过，七项回归及V-03当前交接通过。

完整预演音频800.021354秒、静音800秒，12段24节点；2fps源转30fps输出是低保真审查，不是Unity帧率证据。

# 六 偏离与修复闭环

首轮复现H1/H2仍禁止跟踪媒体，与后续Git LFS签收冲突；改为核验真实LFS OID、大小和内容，并补缺失、大小及哈希漂移负测。v2包装器没有main，当前入口显式调用其实现。

原800秒只包含核心四模块，不含当前前测后的条件教学及测量边界。补交接说明，保留原媒体而不虚构完整14节点已运行。

# 七 目录与文件整理

历史各代工具与旧滚动、拆层试验有据归档；当前execution仅提供选定版本复测。签署、人工评审和媒体保留原件；根目录最终双层迁移待全部包完成。

# 八 上下游交接

V-01当前14节点规定前测后教学、首个分条件材料前登记暴露；V-05实现完整灰盒，U12-06/X-01接教学与登记。旧24镜头与14旅程节点不等同。

U-03/U-07实现v2.2真实步骤、双条件和回执，U-08/G-02逐实例登记32素材。fade全屏复色按有效时间，Recovery只管轮廓/纹理累计；预演顺序不决定运行顺序。

# 九 审阅与责任签收

原独立Agent Sartre复核PASS且无开放P0-P3，只覆盖原候选；本轮Codex复测不是新独立Agent或真人签署。未运行Unity、正式构建或真实设备。

历史审核人 傅钧烨（团队总监、真实第二人）    日期 2026-09-03 +08:00

历史审核提交 cf56a94fc8cf70737336fafbef4445d09225eead

审阅候选及已有独立复核后授权签收；不表述为本人重跑。本轮规范化未获得新真人签名，原签署不转移。

# 十 收尾与下一包

明确路径提交并推送codex/task-package-normalization。当前规范化17/71，剩余54包，注册表下一包D-01；V-05 READY不等于已实现，整体目标继续。

# 十一 审阅来源

当前Word由Agent事实源生成；历史签署、候选媒体清单、当前使用说明与验证记录见下面链接。

当前样片与旅程交接

历史团队总监签署

完整时长预演清单

本轮命令与像素验证

任务技能与国内资料